房地产项目评估中的风险分析方法比较

摘　要：近年来房地产项目在经济市场上占据的很强势的地位，但是我们进行房地产项目投资时也要考虑其所带来的风险。本文先将房地产投资项目评估中的风险因素作一个简要的介绍，再介绍几种适合在房地产项目评估中运用到的风险分析方法。对各种风险缝隙方法有一个简要的了解和分析，分析它的优势、劣势，侧重点及着眼点。最后，本文认为，只有将这几种风险分析方法有机地结合起来，充分发挥他们的优势，总揽全局，就能够让风险分析得到的结果更加科学与准确。让投资者作出正确的投资决策。

关键词：不确定性；风险分析；项目评估

序言

项目评估就是在可行性研究的基础上对拟建项目进行全面的综合的审查和评价。

在客观环境不断变化的情况下，房产项目评估时可能考虑的不够全面，就会与实际情况产生不可避免的误差，还会包含不同的风险性和不确定性。因而我们应充分利用财务指标分析法、盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析法、蒙特卡洛模拟法等不确定分析方法，分析和研究项目建造成本、贷款利率等主要的不确定因素的变动对项目收益、收益率等经济效益指标的影响程度，得出结论,以验证项目收益与风险测算的准确性 ,并就项目的决策结果提出风险防范措施 ,支持投资项目建设决策和管理的科学化。

这些风险分析方法各有所长，有自己的优势和劣势。在其中有定性的分析方法和定量的分析方法，定性分析比较偏主观，定量就更加客观，因此，只有将定性与定量结合起来，才能将评估做的更加准确。

第一章 房地产项目评估的风险因素分析

第一节 房地产项目投资风险的概述

房地产项目的投资是指国家、集体或个人等投资主体，将一定数量的资金投入到房地产开发经营和中介服务等活动中，以期望未来获得更大收益的投资行为。由于房地产市场是一种周转性长、资金量大，受政治、社会影响较大，同时还受到资源的稀缺、不可再生以及供给缺乏弹性等特点的影响，它便具有了：投资金额高、投资回收期长；不确定因素多，风险性大；投资回报率高，收益丰厚的投资特性。

近年来，房地产投资俨然成为社会热点，房地产投资以其超高的回报率、可抵抗通胀通货膨胀的能力等多项优势，成功赢得了众多投资者的青睐。然而，由于房地产投资固有的特性，高风险也便随之而来。其中风险贯穿房地产开发的整个生命周期：投资前期、开发建设期、经营期和管理器。不同阶段的风险内容是不同的，其表现也尽不相同。开发建设期间的成本控制风险、工程质量风险;经营阶段的融资风险、按揭风险、市场定位及定价风险;管理阶段的物业管理风险等。其中任何一个环节出现漏洞，都可能影响到全局。

第二节 房地产项目投资风险的因素

房地产投资是一项有序、科学的投资经济活动，是由一系列环节有机构成的。一项房地产投资要想获得成功，首先必须遵循合理的投资程序，任何一个环节的失误或疏漏都可能给投资带来巨大损失。另外，认清房地产投资的运作程序，也有利于投资者分期把握各期存在主要投资风险，安排适当的防范措施。

房地产投资风险有多种分类方法，按风险的性质可分为:系统风险(市场体制性风险)和非系统分析(项目特异性风险);按风险的周期可分为:投资前期、开发建设期、经营期和管理期风险;按风险的来源可分为:政策风险、社会风险、经济风险、技术风险、自然风险。

政治风险主要包括：政治环境风险、经济体制改革风险、产业政策风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险。

社会风险主要包括：城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险

经济风险主要包括：市场供求风险、通货膨胀风险、利率变化风险、汇率变化风险、周期波动风险、资金变现风险、税率变化风险、按揭风险、预售融资风险

技术风险主要包括：无证设计、设计经验不足或未进行认真技术把关而导致设计错误；施工队伍增长过快、无证施工、素质低劣致使施工质量不过关引起房屋倒塌；设计工艺和布局不合理，致使危险或灾害发生时，殃及其他房屋安全或人员生命安全。

自然风险主要包括：火灾风险、风暴风险、洪水风险、地震风险、滑坡风险、泥石流风险、雪灾风险、气温风险、塌方风险、施工现场地基条件等等。

综上所述，我们可以清楚地看到，从事房地产业活动，投资风险来自各个方面，哪一方面都不可低估

现在将他们归纳成一个简单的图表来理解，如图1-1

政策风险

技术风险

社会风险

经济风险

自然风险

城市规划风险

区域发展风险

公众干预风险

市场供求风险

财务风险

融资风险

按揭风险

通货膨胀风险

利率变化风险

汇率变化风险

税率变化风险

周期波动风险

资金变现风险

建筑材料改变和更新的风险

建筑施工技术和工艺革新风险

建筑设计变动或计算失误风险

设备故障、孙换或施工事故风险

火灾风险

风暴风险

气温风险

地震风险

房地产投资风险

政治环境风险

经济体制改革风险

产业政策风险

土地使用政策改革风险

住房制度改革风险

金融政策改革风险

环保政策变化风险

建筑安全条例变化风险

图1-1

第二章 房地产投资风险评估的分析方法

房地产投资风险评估的风险方法主要有：财务指标分析法、盈亏平衡分析法、敏感性分析法、概率分析法和蒙特卡洛模拟法。

第一节 财务指标分析法

经营者投资都需要讲求回报，这其中的回报莫过于资金上的了。因此，投资者应该首先学会初步分析投资项目总体上有无亏损的风险，也就是对现有信息、资料，对房屋建造成本、工期、销售价格等风险进行确定，计算该项目在预期情况中是否能殴打到预定的各项财务指标。让我们通过图2-1-1来了解一下有哪些财务指标可以来衡量项目的盈亏风险。

财务指标

静态指标

动态指标

投资利润率

静态投资回收期

投资利税率

净现值

内部收益率

动态投资回收期

图2-1

第一小节 静态指标

静态指标中有：投资利润率、静态投资回收期、投资利税率。

1、投资利润率：投资利润率=年利润总额或平均年利润额/项目总投资额×100%。将所得的项目投资利润率与一个事先确定的可以接受的投资利润率标准相比较，便可初步判定是否投资该项目。

2、投资利税率：投资利税率是指房地产投资项目开发建设完成以后正常年度的年利税总额(或预计回收期内或全部售完的几年内的年均利税)与项目总投资的比率，其计算公式为:

投资利税率=正常年利税总额或平均年利税额/项目总投资额×100%

投资利润率和投资利税率指标的优点是计算简单、直观、易于理解，缺点在于正常年度利润额的选择较困难。

2、静态投资回收期：静态投资回收期是指以项目的净收益来抵偿全部投资(包括固定资产投资和流动资金)所需要的时间，它反映房地产投资项目在静态情景下回收资金的时间风险。

实际的投资回收期有两种计算方法：

- 按平均收益额计算静态投资回收期

投资回收期=项目总投资/项目年平均收益额

②按累计收益额计算静态投资回收期:

投资回收期=(累计净现金流量开始出现正值期数-l) +上期累计净现金流量的绝对值/本期净现金流量

与投资收益率法一样，采用投资回收期法进行项目分析时，需要先制定一个

作为评价尺度的基准投资回收期，这个基准投资回收期反映了同类项目在当时条件下的平均水平。如果该项目的投资回收期小于或等于基准投资回收期，则该项目或该项目的投资方案是可取的。否则，便是不可接受的。

静态投资回收期能够初步分析资金的回收风险，但没有考虑资金的时间价值

因素。

第二小节 动态指标

1、净现值：所谓净现值(NPV)，就是将投资期内不同时间所发生的净现金流量

(现金入与现金流出之差)，以一定的贴现率贴现到投资初期，并将各期的净现金流量值相加之和。这里所选用的贴现率一般为基准回报率。

NPV>0时，表示投资项目的资金产出大于项目的资金投入，据此判断该投资

项目可以赢利。

NPV<0时，表示投资项目的资金产出小于项目的资金投入，据此判断该投资

项目是亏本的。

NPV=0时，表示投资项目的资金产出等于项目的资金投入，据此判断该投资

项目盈亏平衡。

净现值指标是投资风险分析与评价中最常用的指标之一。它的优点在于考虑了项目投资期内各笔资金的时间价值，明确反映了投资项目的净利润。净现值越大，项目净利润越高，风险就越小。

2、内部收益率：指项目在投资期内资金净现值等于零时的贴现率。如果一个项目的贴现率高于内部收益率，项目的净现值小于零，说明投资项目将亏损。如果贷款利率大于内部收益率，则项目的净现值将小于零，出现亏损。因此，内部回报率可以衡量投资项目所能承担的最高贷款利率。当贷款利率高于内部回报率时，投资项目的净现值将小于零，属于亏损项目，只有当贷款利率低于内部回报率时，投资项目才能赢利。所以，投资项目的内部回报率越高，投资项目所能承受的贷款利率就越高，投资风险就越小。

3、动态投资回收期。动态投资回收期是指在考虑了资金的时间价值的基础上，以投资项目所得到的净现金流量现值抵偿项目初始投资的现值所需要的时间。这一指标只强调了投入资本的回收风险，却忽视了投入资本的盈利能力，比较片面，更没有考虑投资回收以后的收益情况。因此，只能将其归为评价投资方案的辅助指标。

第二节 盈亏平衡分析法

盈亏平衡分析法可分为线性与非线性的。房地产投资经济评价中的盈亏平衡分析，主要是根据房地产开发经营成本、产量、销量（建筑面积）、售价和利润之间的函数关系进行预测，分析房地产投资项目的盈利能力和考察项目承受风险能力的一种技术方法。

S（销售收入）

C（总成本）

CV（可变成本）

CP（固定成本）

Q（开发数量）

A

Q*

O

M

N

亏损部分

盈利部分

1、线性盈亏平衡分析法：主要是以成本、收入的函数来分析项目的盈亏，是在假设销售收入和生产总成本与产销量呈线性关系的条件下进行的。分析方法如下图2-2所示：

C（成本）

图2-2

2、非线性盈亏平衡分析法：在销售量超过一定范围，市场需求趋于饱和时，销售收入随产量的增加其上升的幅度就会越来越小，当产量超过一定范围的时候，由于生产条件及其他因素的变化，单位可变成本就会随产量的增加而快速增加。这时用单纯的线性函数就不能解决和分析实际问题了，我们需要用到的就是非线性盈亏平衡分析法。

S（销售收入）

C（总成本）

CP（固定成本）

Q（开发数量）

A1

Q1*

O

M

N

亏损部分

盈利部分

Q2*

A2

图2-3

如图2-3，当开发数量在Q1*到 Q2*这个范围内时，项目是盈利的；当开发数量在Q1*、 Q2*这两个点时，项目不亏不赢；其余的情况均为亏损。

盈亏分析方法是一种定性分析，无法测定项目的风险大小程度，这是盈亏平衡分析法的一个缺陷所在。

第三节 敏感性分析法

敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。它主要是研究投资项目主要因素发生变化是，项目经济效益发生的相应变化，从而判断这些因素对项目经济目标的影响程度。

在单因素分析中所分析到的指标一般与经济评价指标一致，包括净现值、投资回收期、内部收益率等。在确定这些分析指标后，需要选定不确定因素。房地产投资项目中我们经常选用的不确定因素有：投资总额、地产服务寿命周期、经营成本、销售价格、开发年限、销售量以及租赁期等。在计算之后，我们挑选出影响变化最大的因素为敏感性因素，影响不大的则为非敏感型因素。

然而单因素分析的条件很难在实际中达到，现实过程中可能会有两个或两个以上的因素同时变动，此时，单因素敏感性分析就显得比较牵强。进行多因素敏感性分析的假定条件是：多个变动的因素相互独立。一次改变一个单因素敏感性分析可以得到一条曲线——敏感性曲线，当分析多个因素同时变化时可以的到敏感面。

敏感性分析在设计因素变化范围实际上是由分析人员的主观意志决定的，因而这种分析带有一定的主观与猜测色彩。对于不同的项目，各种不确定因素发生相对变动的概率各不相同。这也是敏感性分析不能解决的问题。

第四节 概率分析法

概率分析可以描述项目同时在多种随机型风险因素影响下的经济评价指标，并可以通过连续概率分布情况，判断可能发生的风险，从而做出正确的项目决策。

概率分析法的使用，可以弥补由于盈亏平衡分析和敏感性分析在项目分析中只能做定性分析而不能够准确定量预测风险大小的局限性和不足。蛋概率分析所有的主观概率是靠预测得来的，这些主观概率带来的不确定性也是不可避免的。随着模糊技术替代难以确定的、主管的不确定性因素的变化概率的确定方法，僵尸概率分析更趋科学，精确。

第五节 蒙特卡洛模拟法

蒙特卡洛模拟法是一种通过随机模拟和统计实验求解问题近似解的数值方法，其原理是利用随机数发生器来模拟实际可能发生的事件。

房地产投资的不确定因素很多，在房地产开发周期内，市场供需情况、通货膨胀率、利率、汇率、材料价格等因素都在不断变化。我们不可能吧所有的随机情况都计算一遍，因此，蒙特卡洛模拟法就是求解这种随机现象的极有利的手段。

使用蒙特卡洛法模拟分析房地产投资项目风险的基本步骤如下：

①编制风险清单，通过结构化方式，把已辨识出来的影响项目目标的重要风险因素构造出一份标准化的风险清单。在这份清单中能充分反映出风险分类的结构和层次性；

②采用专家调查法确定风险因素的影响程度和发生概率，这一步可以制定出风险评价表；

③采用模拟技术，确定风险组合，这一步要对专家的评价结果加以定量化。在对专家观点的统计评价中，关联量相对地增加很快，这样完整、准确的计算就不太可能。因此，可以采用模拟技术评价专家调查中获得的主观数据，最后在风险组合中表现出来。

第三章 结论

以上五种房地产投资的风险分析方法，各有千秋，均有自己的优势和劣势。

财务指标分析法，着重于项目在财务上的分析，通过设计的财务指标，衡量了项目的盈亏风险。在这个分析法中，含有静态指标和动态指标，只有将他们结合起来分析，动静结合，才能充分考虑资金的时间价值以及更准确的分析项目的风险。

盈亏平衡分析法，也是着重与财务，但他与财务指标分析法的着眼点不尽相同。它主要还是在分析房地产开发经营成本、产量（销量）（建筑面积）、售价和利润之间的函数关系。在进行盈亏平衡分析的时候，我们可以通过函数关系图直观地得到项目盈利能力和承受风险能力的大小程度。

敏感性分析法，最关键的是要选出敏感性因素。其中的单因素分析法在实际中的运用有所欠缺，更多应用的是多因素敏感性分析法。

概率分析法，是一种定量的分析方法，相较于盈亏平衡分析法和敏感性分析法在项目中只能做定性分析不能定量预测风险大小的局限性和不足，但带有一定的主观因素。当然，主观因素在众多分析方法中都是不可避免的。随着科学技术的进步和模糊技术的发展和推广应用，用模糊技术代替它，使其变的更家准确，科学。

蒙特卡洛模拟法，可以直接处理每一个风险因素的不确定性，并把这种不确定性对总目标的影响以概率分布的形式表示出来。它是一种多元素变化方法，在该方法中所有元素都同时受风险不确定性的影响，由此克服了敏感性分析方法受一维元素变化的局限性。另外，可以编制计算机软件来对模拟过程进行处理，大大节约了时间。这种方法既有对项目结构的分析，又有对风险因素的定量评价，比较适合在大中型项目中应用。但该法计算时间较长、费用高，且要求各个风险变量是相互独立的，不能显示出实际中的相互关系。

我们在进行风险分析的时候，要将这几种方法结合起来使用，取长补短，互相补充，以至于得到更公正、客观、准确的分析结果。

参考文献

- 赵世强，房地产开发风险管理，中国建材工业出版社，2003

- 李启明、李心丹等，房地产投资风险与决策，东南大学出版社，1998

- 刘瑞光，房地产开发项目风险研究，天津大学硕士学位论文，2001

- 吉寿松、毕有毅、印庆华，大庆石油学院学报，第24卷第2期，2000年6月